# YatteMi! プロジェクト引継ぎ資料

作成日: 2026年1月23日

# 1. プロジェクト概要

## サービス概要

YatteMi! は、スキルシェア・マッチングサービスです。「教えたい人」と「学びたい人」をつなげるプラットフォームとして開発中です。

## 技術スタック

| カテゴリ | 技術 |
| --- | --- |
| フロントエンド | Next.js 14 (App Router), TypeScript, Tailwind CSS |
| バックエンド | Supabase (PostgreSQL, Auth, Storage, RLS) |
| デプロイ | Vercel (フロント), Supabase (バックエンド) |
| バージョン管理 | Git / GitHub |

## ローカル環境

- パス: C:\Users\wakel\Documents\Ohkita\yatte-mi

- 起動コマンド: npm run dev

- 本番URL: https://yattemi.vercel.app

# 2. データベース構造

## 主要テーブル

| テーブル名 | 説明 |
| --- | --- |
| profiles | ユーザープロフィール（auth.usersと連携） |
| posts | 投稿（teach: 教えたい / learn: 学びたい） |
| applications | 応募情報 |
| matches | マッチング成立情報 |
| messages | メッセージ |
| likes | いいね |
| categories | カテゴリマスタ |

## postsテーブル（日程関連）

ハイブリッド方式を採用し、曜日・時間帯・具体的日時を柔軟に指定可能：

| カラム | 型 | 例 |
| --- | --- | --- |
| available_days | TEXT[] | ['mon', 'tue', 'sat'] |
| available_times | TEXT[] | ['morning', 'afternoon', 'evening'] |
| specific_dates | JSONB | [{date, start, end}] |

# 3. 現在の状態と既知の問題

## 【重大】PostgRESTの問題

⚠️ Supabase PostgREST API で UPDATE/INSERT が失敗する致命的なバグが発生中

### 症状

- エラーメッセージ: "UPDATE requires a WHERE clause" (code: 21000)

- URLには正しく WHERE句が含まれている: ?id=eq.xxx

- SQLエディタで直接実行すると成功する

- service_role key を使用しても同じエラー

- プロジェクトの Pause/Resume でも解決せず

- テーブル再作成でも解決せず

- RPC関数経由でも同じエラー

### 影響範囲

- 投稿の編集（posts UPDATE）

- 新規投稿（posts INSERT）

- matches テーブルの操作

- increment_view_count RPC

- その他多くのテーブル操作

### 試した対処法

- RLSポリシーの確認・無効化 → 効果なし

- NOTIFY pgrst, 'reload schema' → 効果なし

- プロジェクトの Pause/Resume → 効果なし

- postsテーブルの再作成 → 効果なし

- Server Action経由（service_role）→ 効果なし

- RPC関数（SECURITY DEFINER）→ 効果なし

### 推奨対応

- Supabaseサポートへの問い合わせ（Pro plan推奨）

- または新しいSupabaseプロジェクトを作成して移行

- または直接PostgreSQL接続（pg ライブラリ）を使用

# 4. これまでの実装内容（v6.0+）

## 完了した機能

| 機能 | 詳細 |
| --- | --- |
| ホーム分岐 | 未ログイン→LP、ログイン済み→新着+フォロー投稿 |
| 日程データ構造 | ハイブリッド方式（曜日・時間帯・具体日時） |
| カレンダーUI | タイミー風の日付選択機能 |
| 募集人数UI | ステッパー方式 [ - ] 3人 [ + ] |
| 実施形式 | 「どちらでもOK」(isOnline: null)追加 |
| PostCard型修正 | profiles複数形対応、null許容 |

# 5. 主要ファイル構造

src/

- app/(main)/ - メインページ群

- posts/[id]/edit/page.tsx - 投稿編集ページ【問題発生箇所】

- posts/[id]/edit/actions.ts - Server Action（RPC版）

- posts/new/page.tsx - 新規投稿ページ

- components/ - 共通コンポーネント

- ui/schedule-selector.tsx - 日程選択コンポーネント

- hooks/ - カスタムフック

- lib/supabase/client.ts - Supabaseクライアント

# 6. 環境変数

| 変数名 | 用途 |
| --- | --- |
| NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL | SupabaseプロジェクトURL |
| NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY | 公開用APIキー |
| SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY | サーバー用シークレットキー |

# 7. 次のステップ（優先順位順）

- PostgREST問題の解決（Supabaseサポート or プロジェクト移行）

- 投稿編集・新規投稿機能の復旧

- 検索/フィルター機能の強化

- PostCard UI改善（締め切り/応募済み表示）

# 8. バックアップ情報

postsテーブルのバックアップが存在：

- テーブル名: posts_backup

- レコード数: 8件

- 作成日: 2026年1月23日